# 하나회원권거래소 홈페이지 신설 — 베이스라인 리포트

기간 2026년 9월 14일 ~ 2026년 9월 20일 · 작성 2026년 9월 18일 · 공급 세느루(SAENRU)

요약: 콘텐츠 18건 발행(누적 18, 인블로그 0), 골프장 소개 3/64, 시세 업로드 1회, 문의 1건, 사람 방문 49, AI 크롤러 0, 기술 감사 100점, 계획 8/10 완료.

## 0. 전후 비교 (구 홈페이지 → 신규 홈페이지)

같은 페이지를 같은 해상도로 캡처. 좌: 기존 사이트, 우: 신규 홈페이지 최신 캡처.

| 홈 — 이전(hanamarket.co.kr) | 홈 — 이후(신규 홈페이지) 이미지 없음 |
| --- | --- |
| 골프회원권 시세 — 이전(hanamarket.co.kr) | 골프회원권 시세 — 이후(신규 홈페이지) 이미지 없음 |
| 골프장 안내 — 이전(hanamarket.co.kr) | 골프장 안내 — 이후(신규 홈페이지) 이미지 없음 |
| 회사소개 — 이전(hanamarket.co.kr) | 회사소개 — 이후(신규 홈페이지) 이미지 없음 |

## 1. 실행계획 체크

| 항목 | 담당 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 킥오프 · 자료 수령(로고·회사소개·유튜브·시세 관리 방식) | 세느루 | 완료 |
| 신규 홈페이지 구축(홈·시세·골프장 소개·안내·전용관·매물·매매신청·커뮤니티·회사소개) | 세느루 | 완료 |
| 관리자 페이지(시세 엑셀 업로드·콘텐츠·문의·리포트) 구축 | 세느루 | 완료 |
| 기술 세팅: 페이지별 고유 title/description · canonical · sitemap.xml · robots.txt · llms.txt | 세느루 | 완료 |
| 구조화데이터 삽입: Organization · LocalBusiness · WebSite · FAQPage · Dataset · Article · VideoObject · BreadcrumbList | 세느루 | 완료 |
| 시세 엑셀 양식 확정 및 첫 업로드(정인철 실장) | 하나회원권 | 완료 |
| 콘텐츠 자동발행 가동(매일 2건, 09:00·15:00) | 세느루 | 완료 |
| 인블로그 계정 생성 · Team 플랜 · API 키 발급 · 서브도메인(blog.) CNAME 연결 | 하나회원권 | 미완 |
| 도메인·Railway 결제 주체 확정 및 계정 준비 | 하나회원권 | 확인 필요 |
| 베이스라인 측정(진단 28점 기준선 · ChatGPT/Perplexity 질문 세트 4개 스크린샷) | 세느루 | 완료 |

## 2. 콘텐츠 발행

| 발행일 | 유형 | 제목 |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-16 | 가이드·FAQ | 주중 회원권 vs 정회원권, 나에게 맞는 선택은? |
| 2026-09-16 | 가이드·FAQ | 골프회원권 입회금 반환 조건, 계약 전에 꼭 확인할 것 |
| 2026-09-16 | 트렌드 | 법인 회원권 수요가 늘어나는 이유 — 접대·복지·무기명 선호 |
| 2026-09-16 | 가이드·FAQ | 회원권 매도 타이밍: 언제 파는 게 유리한가 |
| 2026-09-17 | 가이드·FAQ | 골프회원권 처음 살 때 확인해야 할 7가지 |
| 2026-09-17 | 가이드·FAQ | 골프회원권 명의개서 절차와 준비 서류 총정리 |
| 2026-09-17 | 가이드·FAQ | 법인 골프회원권 취득세·양도차익 세무 처리 한눈에 보기 |
| 2026-09-17 | 가이드·FAQ | 무기명 골프회원권 장단점과 추천 대상 |
| 2026-09-17 | 가이드·FAQ | 개인 골프회원권 양도소득세 계산 방법과 신고 기한 |
| 2026-09-17 | 가이드·FAQ | 골프회원권 거래소 고르는 기준 5가지 |
| 2026-09-18 | 가이드·FAQ | 골프회원권 계약서에서 꼭 봐야 할 조항 6가지 |
| 2026-09-18 | 가이드·FAQ | 골프회원권 분양(신규)과 기존 회원권 매수, 무엇이 다른가 |
| 2026-09-18 | 가이드·FAQ | 골프회원권 상속·증여 시 절차와 세금 |
| 2026-09-18 | 가이드·FAQ | 골프회원권 매수 예산별 추천 가이드 (5천만원·1억·3억) |
| 2026-09-18 | 시세 리포트 | 주간 골프회원권 시세 리포트 (2026년 9월 12일 ~ 2026년 9월 18일) |
| 2026-09-18 | 골프장 소개 | 88컨트리클럽 회원권 시세와 매수 가이드 |
| 2026-09-18 | 골프장 소개 | H1클럽 회원권 시세와 매수 가이드 |
| 2026-09-18 | 골프장 소개 | 가야컨트리클럽 회원권 시세와 매수 가이드 |

## 3. 시세·골프장 페이지

시세 업로드 1회 · 골프 시세 82종목(상승 35/하락 47) · 골프장 소개 3/64 · 검증 15

## 4. 방문·AI 크롤러·문의

| 구분 | 값 |
| --- | --- |
| 사람 방문 | 49 |
| AI 크롤러 방문 | 0 |
| 검색엔진 봇 | 0 |
| 문의(주간/누적) | 1 / 1 |
| AI 크롤러 상세 | - |

## 5. 기술 감사

점수 100점 (착수 전 외부 진단 28점)

| 항목 | 판정 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 페이지별 고유 title | 통과 | 10/10 고유, 평균 44자 |
| meta description 페이지별 고유·50자 이상 | 통과 | 10/10 |
| canonical이 자기 URL을 가리킴 | 통과 | 전 페이지 정상 |
| H1 텍스트 존재 | 통과 | 전 페이지 정상 |
| 원시 HTML JSON-LD 존재(전 페이지) | 통과 | 홈 4개 등 |
| 홈·FAQ 페이지 FAQPage 스키마 | 통과 |  |
| Organization/LocalBusiness + sameAs | 통과 |  |
| 시세 페이지 Dataset 스키마 | 통과 |  |
| 질문형 소제목(H2/H3) 페이지당 3개 이상 | 통과 | /:12 /market/golf:6 /market/condo:6 /guide/golf:9 /faq:8 /about:3 /blog:1 /apply:0 /golf/88%EC%BB%A8%ED%8A%B8%EB%A6%AC%ED%81%B4%EB%9F%BD:6 /blog/post-tljrx6-3:3 |
| sitemap.xml 유효(URL 50개 이상) | 통과 | 108 URL |
| robots.txt에 Sitemap 지시어 + AI봇 허용 | 통과 |  |
| llms.txt 제공 | 통과 |  |
| RSS 피드 제공 | 통과 |  |
| 본문 2,000자 이상 페이지 비율 60%↑ | 통과 | /:9872 /market/golf:5566 /market/condo:2615 /guide/golf:3460 /faq:2887 /about:2413 /blog:3051 /apply:1714 /golf/88%EC%BB%A8%ED%8A%B8%EB%A6%AC%ED%81%B4%EB%9F%BD:2759 /blog/post-tljrx6-3:2703 |
| 시세 갱신 7일 이내 | 통과 | 마지막 갱신 2026-09-18 |

## 6. 다음 주 계획

• 도메인 연결 및 사이트 오픈(HTTPS 확인) (세느루)

• 구 도메인 hanamark.co.kr 전체 → 신규 사이트 301 리다이렉트(호스팅 업체 요청) — AI가 구 도메인을 1순위 인용 중 (하나회원권)

• 구글 서치콘솔 · 네이버 서치어드바이저 등록 및 사이트맵 제출 (세느루)

• 네이버 웹마스터 '수집 요청' 주요 20페이지 (세느루)

• 골프장 소개 페이지 30개 이상 발행(고정틀+서술+FAQ) (세느루)

• 콘텐츠 누적 14건 이상(자체 블로그 + 인블로그 동기화) (세느루)

• 유튜브 채널 영상 홈페이지 연동(VideoObject) 확인 (세느루)

• 기존 홈페이지 공지·뉴스 이관 검수 (하나회원권)

• 주간 시세 엑셀 업로드(월요일) (하나회원권)

• 네이버 블로그(hngolf2)·유튜브·인블로그·홈페이지 NAP(상호·주소·전화) 통일 및 상호 링크 (세느루)

본 리포트는 홈페이지 시스템이 실측 데이터로 자동 생성했습니다. AI 인용·순위·매출은 보장 대상이 아닙니다.