# 하나회원권거래소 홈페이지 신설 — 베이스라인 리포트

기간 2026년 9월 14일 ~ 2026년 9월 20일 · 작성 2026년 9월 15일 · 공급 세느루(SAENRU)

요약: 콘텐츠 9건 발행(누적 9, 인블로그 0), 골프장 소개 1/64, 시세 업로드 1회, 문의 1건, 사람 방문 49, AI 크롤러 0, 기술 감사 100점, 계획 7/10 완료.

## 1. 실행계획 체크

| 항목 | 담당 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 킥오프 · 자료 수령(로고·회사소개·유튜브·시세 관리 방식) | 세느루 | 완료 |
| 신규 홈페이지 구축(홈·시세·골프장 소개·안내·전용관·매물·매매신청·커뮤니티·회사소개) | 세느루 | 완료 |
| 관리자 페이지(시세 엑셀 업로드·콘텐츠·문의·리포트) 구축 | 세느루 | 완료 |
| 기술 세팅: 페이지별 고유 title/description · canonical · sitemap.xml · robots.txt · llms.txt | 세느루 | 완료 |
| 구조화데이터 삽입: Organization · LocalBusiness · WebSite · FAQPage · Dataset · Article · VideoObject · BreadcrumbList | 세느루 | 완료 |
| 시세 엑셀 양식 확정 및 첫 업로드(정인철 실장) | 하나회원권 | 완료 |
| 콘텐츠 자동발행 가동(매일 2건, 09:00·15:00) | 세느루 | 완료 |
| 인블로그 계정 생성 · Team 플랜 · API 키 발급 · 서브도메인(blog.) CNAME 연결 | 하나회원권 | 미완 |
| 도메인·Railway 결제 주체 확정 및 계정 준비 | 하나회원권 | 확인 필요 |
| 베이스라인 측정(진단 28점 기준선 · ChatGPT/Perplexity 질문 세트 4개 스크린샷) | 세느루 | 미완 |

## 2. 콘텐츠 발행

| 발행일 | 유형 | 제목 |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-15 | 가이드·FAQ | 골프회원권 처음 살 때 확인해야 할 7가지 |
| 2026-09-15 | 가이드·FAQ | 골프회원권 명의개서 절차와 준비 서류 총정리 |
| 2026-09-15 | 가이드·FAQ | 법인 골프회원권 취득세·양도차익 세무 처리 한눈에 보기 |
| 2026-09-15 | 가이드·FAQ | 무기명 골프회원권 장단점과 추천 대상 |
| 2026-09-15 | 가이드·FAQ | 개인 골프회원권 양도소득세 계산 방법과 신고 기한 |
| 2026-09-15 | 가이드·FAQ | 골프회원권 거래소 고르는 기준 5가지 |
| 2026-09-15 | 시세 리포트 | 주간 골프회원권 시세 리포트 (2026년 9월 9일 ~ 2026년 9월 15일) |
| 2026-09-15 | 골프장 소개 | 88컨트리클럽 회원권 시세와 매수 가이드 |
| 2026-09-15 | 시세 리포트 | 주간 골프회원권 시세 리포트 (2026년 9월 9일 ~ 2026년 9월 15일) |

## 3. 시세·골프장 페이지

시세 업로드 1회 · 골프 시세 82종목(상승 35/하락 47) · 골프장 소개 1/64 · 검증 0

## 4. 방문·AI 크롤러·문의

| 구분 | 값 |
| --- | --- |
| 사람 방문 | 49 |
| AI 크롤러 방문 | 0 |
| 검색엔진 봇 | 0 |
| 문의(주간/누적) | 1 / 1 |
| AI 크롤러 상세 | - |

## 5. 기술 감사

점수 100점 (착수 전 외부 진단 28점)

| 항목 | 판정 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 페이지별 고유 title | 통과 | 10/10 고유, 평균 46자 |
| meta description 페이지별 고유·50자 이상 | 통과 | 10/10 |
| canonical이 자기 URL을 가리킴 | 통과 | 전 페이지 정상 |
| H1 텍스트 존재 | 통과 | 전 페이지 정상 |
| 원시 HTML JSON-LD 존재(전 페이지) | 통과 | 홈 4개 등 |
| 홈·FAQ 페이지 FAQPage 스키마 | 통과 |  |
| Organization/LocalBusiness + sameAs | 통과 |  |
| 시세 페이지 Dataset 스키마 | 통과 |  |
| 질문형 소제목(H2/H3) 페이지당 3개 이상 | 통과 | /:12 /market/golf:6 /market/condo:6 /guide/golf:9 /faq:8 /about:3 /blog:0 /apply:0 /golf/88%EC%BB%A8%ED%8A%B8%EB%A6%AC%ED%81%B4%EB%9F%BD:6 /blog/weekly-golf-price-report-2026-09-15-2:4 |
| sitemap.xml 유효(URL 50개 이상) | 통과 | 99 URL |
| robots.txt에 Sitemap 지시어 + AI봇 허용 | 통과 |  |
| llms.txt 제공 | 통과 |  |
| RSS 피드 제공 | 통과 |  |
| 본문 2,000자 이상 페이지 비율 60%↑ | 통과 | /:9954 /market/golf:5553 /market/condo:2602 /guide/golf:3447 /faq:2874 /about:2400 /blog:2622 /apply:1701 /golf/88%EC%BB%A8%ED%8A%B8%EB%A6%AC%ED%81%B4%EB%9F%BD:2832 /blog/weekly-golf-price-report-2026-09-15-2:3524 |
| 시세 갱신 7일 이내 | 통과 | 마지막 갱신 2026-09-15 |

## 6. 다음 주 계획

• 도메인 연결 및 사이트 오픈(HTTPS 확인) (세느루)

• 구글 서치콘솔 · 네이버 서치어드바이저 등록 및 사이트맵 제출 (세느루)

• 네이버 웹마스터 '수집 요청' 주요 20페이지 (세느루)

• 골프장 소개 페이지 30개 이상 발행(고정틀+서술+FAQ) (세느루)

• 콘텐츠 누적 14건 이상(자체 블로그 + 인블로그 동기화) (세느루)

• 유튜브 채널 영상 홈페이지 연동(VideoObject) 확인 (세느루)

• 기존 홈페이지 공지·뉴스 이관 검수 (하나회원권)

• 주간 시세 엑셀 업로드(월요일) (하나회원권)

본 리포트는 홈페이지 시스템이 실측 데이터로 자동 생성했습니다. AI 인용·순위·매출은 보장 대상이 아닙니다.